제 안 서

공동주택 에너지관리시스템(EMS) 서비스 화면(UI/UX) 개발 용역

2026. 10.

주식회사 영우랩스

※ 내부 평가 점검용 예시 제안서입니다.

목  차

I. 회사 소개	3

1. 일반현황	3

2. 최근 3년간 용역수행 실적	4

3. 참여기술자	4

II. 제안 개요	5

1. 과업 이해	5

2. 제안 목표	6

3. 요구사항 대응	6

III. 과업 수행 방안	7

1. 수행 전략	7

2. 시각화 화면	8

3. 관리 화면	9

4. 디자인 및 기술 적용	10

5. 테스트 계획	11

IV. 사업관리 방안	12

1. 추진체계 및 일정	12

2. 품질관리	13

3. 보안	13

4. 하자보수	14

5. 기대효과	14

V. 제안 요약	15

# I. 회사 소개

## 1. 일반현황

주식회사 영우랩스는 2015년 설립된 소프트웨어 개발 및 공급 기업입니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 회사명 | 주식회사 영우랩스 |
| 대표자 | 조정현 |
| 사업분야 | 소프트웨어 개발 및 공급 |
| 주소 | 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26 A동 1513호 |
| 전화번호 | 02-6287-2788 |
| 회사설립년도 | 2015년 10월 |
| 해당부문 종사기간 | 2015년 10월 ~ 2026년 09월 (10년 11개월) |

[일반현황]

주요연혁

- 롯데 세븐일레븐 모바일 편의점 서비스 구축

- 중기청 스마트 컨트랙트 플랫폼 구축 과제 참여

- CDMS (중대재해 플랫폼 솔루션) 연구개발

- LGU+ 스마트 양계 플랫폼 사업 참여 및 개발

- 경기도 주택태양광 지원시스템 개발 공급

- 삼성SDS P5G 네트워크 통합관제 시스템 개발 공급

## 2. 최근 3년간 용역수행 실적

(단위: 천원)

| 번호 | 사업명 | 발주처 | 계약금액 | 완료일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LGU+ 고객언어 포탈 웹사용자 포털 | ㈜에버커스 | 143,000 | 2025.09.30 |
| 2 | 두크렘프 통합 IOT 시스템구축 | ㈜케빈랩 | 111,000 | 2025.05.31 |
| 3 | VNM을 활용한 마을단위 에너지 나눔공유거래 | ㈜에이치투넷 | 51,150 | 2024.12.31 |
| 4 | U+ 홈넷 UX 고도화 개발 | LGU+ | 51,700 | 2024.11.29 |

[최근 3년간 용역수행 실적]

## 3. 참여기술자

| 구분 | 성명 | 등급 | 연령 | 담당업무 | 참여기간 | 최종학력 | 업무경력 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업총괄 책임기술자 | 이재유 | 고급 | 34 | PM | 전체기간 | 대졸 | 9년 |
| 참여기술자 | 박주희 | 중급 | 29 | 개발 | 전체기간 | 대졸 | 4년 |

[참여기술자 인력현황]

※ 참여인력 2명, 소속: 영우랩스

# II. 제안 개요

## 1. 과업 이해

본 사업은 공동주택 에너지관리시스템(EMS)의 서비스 화면을 개발하는 용역입니다.

- 에너지 사용량을 화면으로 보여주는 기능이 필요합니다.

- 장소, 계측기 등을 관리하는 화면이 필요합니다.

- 기존 시스템과 연동되어야 합니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시각화 화면 | 에너지 목표 및 실적 조회 |
| 관리 화면 | 장소, 계측기, 계측점 관리 |

[과업 범위]

## 2. 제안 목표

당사는 본 사업을 통해 다음을 목표로 합니다.

- 사용하기 편리한 화면 개발

- 안정적인 시스템 구축

- 일정 내 사업 완료

## 3. 요구사항 대응

제안요청서의 요구사항을 모두 수행하겠습니다.

| 요구사항 | 명칭 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| SFR-001 | 목표 대비 실적 시각화 조회 | 수용 |
| SFR-002 | 목표량 산정 및 월별 배분 | 수용 |
| SFR-003 | 장소 관리 | 수용 |
| SFR-004 | 계측기 등록 및 관리 | 수용 |
| SFR-005 | 계측점·모델·수집장치 | 수용 |
| SFR-006~009 | 디자인, 공통 UI, 예외 처리 등 | 수용 |

[요구사항 대응표]

# III. 과업 수행 방안

## 1. 수행 전략

일반적인 소프트웨어 개발 절차에 따라 사업을 수행합니다.

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 분석 | 요구사항 확인 |
| 설계 | 화면 설계 |
| 개발 | 화면 개발 |
| 테스트 | 기능 확인 후 적용 |

[단계별 수행 내용]

## 2. 시각화 화면

1) 목표 대비 실적 조회 (SFR-001)

- 에너지 목표와 실적을 차트로 보여줍니다.

- 기간별로 조회할 수 있도록 합니다.

2) 목표량 산정 및 배분 (SFR-002)

- 연간 목표량을 입력하고 월별로 나누어 등록합니다.

## 3. 관리 화면

1) 장소 관리 (SFR-003)

- 동, 층, 장소를 등록·수정·삭제할 수 있습니다.

2) 계측기 관리 (SFR-004)

- 계측기를 등록하고 관리합니다.

3) 계측점 및 기타 관리 (SFR-005)

- 계측점, 계측기 모델, 수집장치 정보를 관리합니다.

## 4. 디자인 및 기술 적용

1) 디자인

- 기존 EMS 화면과 비슷한 디자인을 적용합니다.

2) 적용 기술

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | Vue.js |
| 연동 | REST API |
| 지원 브라우저 | Chrome, Edge |

[적용 기술]

## 5. 테스트 계획

개발 완료 후 테스트를 진행합니다.

| 테스트 | 내용 |
| --- | --- |
| 기능 테스트 | 화면 기능 확인 |
| 연동 테스트 | API 연동 확인 |

[테스트 계획]

# IV. 사업관리 방안

## 1. 추진체계 및 일정

| 구분 | 담당 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 사업 책임자 | 이재유 | 사업 총괄 (PM) |
| 개발 | 박주희 | 화면 개발 |

[추진체계]

| 단계 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 분석·설계 | ■ |  |  |  |
| 개발 |  | ■ | ■ |  |
| 테스트·적용 |  |  |  | ■ |

[추진 일정]

- 필요 시 발주기관에 진행 상황을 보고합니다.

## 2. 품질관리

- 개발 완료 후 테스트를 통해 품질을 확인합니다.

## 3. 보안

- 참여인력은 보안서약서를 제출합니다.

- 사업 종료 후 제공받은 자료는 반납합니다.

## 4. 하자보수

- 검수 완료 후 12개월간 무상 하자보수를 실시합니다.

## 5. 기대효과

- 에너지 사용 현황을 화면으로 확인할 수 있습니다.

- 장소 및 계측기 관리가 편리해집니다.

# V. 제안 요약

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 회사 | 주식회사 영우랩스 (2015년 설립) |
| 수행 실적 | 최근 3년 4건 |
| 참여 인력 | 2명 (PM 1, 개발 1) |
| 수행 기간 | 4주 |
| 하자보수 | 12개월 |

[제안 요약]

당사는 본 사업을 성실히 수행할 것을 확약합니다.

2026. 10.

주식회사 영우랩스  대표이사  조정현  (인)